계약서 안내

Independent Contractor Software Development Agreement — 무엇에 서명하는지 한눈에 보기

이 자료는 이해를 돕기 위한 요약입니다. 법적 효력은 영문 계약서 본문에만 있으며, 둘이 다르면 계약서가 우선합니다. 각 항목 끝의 번호(예: 4.1)는 계약서 조항 번호입니다. 궁금한 점은 서명 전에 편하게 물어봐 주세요.

1. 핵심 조건 한눈에 보기

| 계약 당사자 | Positive Thinking Press Inc.(PTP, 노스밴쿠버) ↔ 개발자 본인 |
| --- | --- |
| 관계 | 직원이 아닌 독립 계약자(프리랜서) |
| 계약 기간 | 2026년 10월 5일 ~ 2027년 2월 5일 (4개월). 양쪽이 서면으로 합의하면 연장 |
| 하는 일 | BRIKKA 1차 개발 — 상업용 빌딩 임대관리 백오피스 35개 화면 |
| 보수 | 시간당 CAD $80 (HST 별도) |
| 월 상한 | 월 60시간까지 청구 가능. 초과분은 미리 승인받은 경우에만 지급 |
| 지급 | 매달 말 PDF 인보이스 → 받은 날부터 15일 안에 지급. 마일스톤 없음 |
| 결과물 소유 | 작성한 코드·문서 전부 PTP 소유 |
| 그만두기 | 양쪽 누구든 14일 전 서면 통지로 종료 가능. 일한 시간은 모두 지급 |

2. 독립 계약자라는 것의 의미

직원이 아니라 사업자로서 용역을 제공하는 관계입니다. 그래서 다음이 달라집니다.

- 일하는 시간·장소·방법은 본인이 정합니다. PTP는 결과물만 요구합니다. 다른 일을 병행해도 됩니다.  (1.2)

- 세금은 본인이 직접 신고·납부합니다. PTP는 원천징수를 하지 않고 T4도 발행하지 않습니다. 소득세와 CPP를 연말 신고 때 직접 계산해야 하니, 받는 금액의 일부를 따로 모아두길 권합니다.  (1.3)

- HST: 프리랜서 매출이 연간 CAD $30,000을 넘으면 HST 등록 의무가 생깁니다. 등록하면 인보이스에 HST 번호를 적고 13%를 더해 청구합니다.  (1.3)

- 휴가수당·초과근무수당·복리후생은 없습니다.  (1.4)

3. 본업이 있다면 꼭 확인할 것

서명 전에 현재 회사의 고용계약서를 확인해 주세요. 많은 회사가 "재직 중 만든 결과물은 회사 소유" 또는 "부업은 사전 승인" 조항을 둡니다. 이런 조항이 있으면 현재 회사가 이 프로젝트 코드에 권리를 주장할 수 있고, 그 책임은 개발자 본인에게 돌아갑니다.

계약서에서 약속하는 내용  (1.5)

- 현재 회사와의 계약에 이 일을 막는 조항이 없다

- 본업 근무 시간에, 또는 회사 노트북·계정·자료로 이 일을 하지 않는다

- 현재 회사는 이 결과물에 아무 권리가 없다

- 위 내용이 바뀌면 바로 PTP에 알린다

4. 시작 전에 준비할 것

- 신분증 스캔본: 현재 거주지 주소가 보이는 캐나다 운전면허증이나 정부 발급 사진 신분증. 주소가 바뀌면 10일 안에 알려주세요.  (1.6)

- 계약서 첫 장의 이름·주소·이메일 기재 (노란색 [ ] 칸)

- 계정 초대 수락: GitHub, Supabase 등 모든 계정은 PTP 명의이고 개발자는 초대받아 들어옵니다. 개인 계정에 프로젝트를 두지 않습니다.  (5.1)

- 명세서 받기: BRIKKA 기능정의서 v1.5와 목업 (계약서 Exhibit A)

- 기존 자산 목록: 예전에 만든 코드 중 이 프로젝트에 쓸 것을 계약서 Exhibit C에 적습니다. 없으면 "None".  (6.4, Exhibit C)

5. 일하는 방식 — 매주, 매달

| 언제 | 할 일 |
| --- | --- |
| 매일 | 작업 시간을 15분 단위로 기록 (날짜, 한 일, 시간) (4.3) |
| 매주 | 짧은 진행 보고 메일 — 한 일, 이번 주·이번 달 누적 시간, 막힌 점, 다음 주 계획. 그리고 주 1회 통화 (3.2) |
| 매달 말 | 다음 달 5영업일 안에 PDF 인보이스를 이메일로 보내기 (4.4) |
| 인보이스 후 | 받은 날부터 15일 안에 e-Transfer 또는 계좌이체로 지급 (4.5) |

인보이스에 꼭 들어갈 것  (4.4, Exhibit B)

- 본인 실명과 주소

- 인보이스 번호와 날짜, 청구 기간 (예: 10월 5일 ~ 10월 31일)

- 작업 내역 — 날짜별로 한 일과 시간

- 총 시간 × CAD $80 = 합계

- HST 번호와 세액 (등록한 경우만)

계약서 마지막 장(Exhibit B)에 양식 예시가 있습니다.

월 60시간을 넘길 것 같으면 넘기기 전에 메일로 승인을 받아주세요. 승인 없이 넘긴 시간은 지급되지 않습니다.  (4.2)

명세가 바뀔 때: PTP가 변경 내용을 메일로 보내면, 3영업일 안에 시간과 일정에 미치는 영향을 알려주세요. PTP가 확인한 뒤 작업합니다.  (2.4)

6. 꼭 지켜야 할 작업 규칙

- 운영사 간 데이터 격리는 DB(RLS)에서 강제하고, 격리 테스트는 명령어 하나로 돌아가게 합니다. 테스트에서 관리자 키로 우회하지 않습니다.  (Exhibit A)

- 권한 검사는 서버에서 매 요청마다. 버튼을 숨기는 것은 권한 검사가 아닙니다.  (2.3)

- 장부(원장) 기록은 수정·삭제하지 않습니다. 틀리면 취소 거래로 바로잡습니다.  (Exhibit A)

- 비밀번호·API 키를 소스 코드에 넣지 않습니다.  (2.3, 5.2)

- 실제 운영 데이터는 장애를 고칠 때만 보고, 개인 PC나 다른 서비스로 복사하지 않습니다. 유출이 의심되면 24시간 안에 알려주세요.  (5.3)

- AI 코딩 도구는 자유롭게 써도 됩니다. 다만 결과물 책임은 본인에게 있고, 실 데이터·개인정보·비밀번호를 AI에 넣으면 안 됩니다.  (5.4)

- 작업은 본인이 직접 합니다. 다른 사람에게 맡기려면 사전 동의가 필요합니다.  (3.4)

7. 결과물의 소유권

- 작성한 코드·DB 설계·문서·테스트는 작성하는 순간부터 PTP 소유입니다.  (6.1)

- 저작인격권 포기: 캐나다 법상 저작자에게 남는 권리(이름 표시 등)를 포기한다는 조항입니다. 회사 소프트웨어 계약에서 일반적인 내용입니다.  (6.2)

- 예전에 직접 만든 코드를 쓰려면 Exhibit C에 적거나 미리 알려주세요. 소유권은 본인에게 남고, PTP는 이 프로젝트 안에서 쓸 권리만 받습니다.  (6.4)

- 오픈소스는 쓴 목록과 라이선스를 기록합니다. GPL·AGPL처럼 소스 공개 의무가 생길 수 있는 라이선스는 미리 승인을 받아주세요.  (6.5)

- 이 프로젝트 코드를 다른 일에 재사용하지 않습니다.  (6.4)

8. 비밀유지

명세서, 목업, 소스 코드, 사업 정보, 고객·사용자 데이터는 모두 비밀정보입니다. 프로젝트 목적 외에는 쓰거나 공유하지 않습니다.  (7)

- 계약이 끝난 뒤에도 5년간 유지됩니다

- 개인정보와 비밀번호에 관한 의무는 기한 없이 유지됩니다

9. 결함 수정과 책임

- 무상 수정: 기능을 넘긴 뒤 60일 안에 발견된 결함 중 명세나 작업 규칙을 따르지 않아 생긴 것은 무상으로 고칩니다. 그 외 수정·변경은 일반 시간제로 청구합니다.  (8.2)

- 책임 한도: 어느 쪽이든 손해배상 책임은 최근 12개월간 받은 보수 총액까지입니다. 단, 비밀유지·데이터·소유권 위반과 고의는 한도가 적용되지 않습니다.  (10)

10. 계약 종료

- 기간 만료: 2027년 2월 5일. 그 전에 양쪽이 서명하면 연장합니다.  (11.1)

- 언제든 그만둘 수 있습니다: 누구든 14일 전에 서면으로 알리면 됩니다. 맞지 않을 때 그만두는 것도 정상적인 선택지입니다.  (11.2)

- 심각한 위반 시: 통지 후 7일 안에 고쳐지지 않으면 즉시 종료할 수 있습니다.  (11.3)

끝날 때 할 일  (11.4)

- 일한 시간까지 인보이스 → 전액 지급받기

- 작업 중인 코드를 PTP 저장소에 모두 올리고 짧은 인계 메모 작성

- 보유한 비밀정보 반환 또는 삭제 후 확인 메일

- 계정 접근 해제와 비밀번호·키 재발급에 협조

11. 분쟁이 생기면

먼저 대화로 풀고, 안 되면 조정(mediation), 그래도 안 되면 밴쿠버에서 중재를 합니다. 조정과 중재는 화상으로 할 수 있습니다. 준거법은 BC주 법입니다.  (12)

서명 전 마지막 확인

- 현재 회사 고용계약서의 IP·부업 조항을 확인했다

- 월 60시간을 본업과 병행할 수 있는지 일정을 따져봤다

- 세금(소득세·CPP)을 직접 신고해야 한다는 점, HST 기준을 이해했다

- 결과물이 PTP 소유라는 점을 이해했다

- 계약서 영문 본문을 직접 읽어봤다 — 이 안내서는 요약일 뿐이다